}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Valentín Navarro, Ignacio Carrasco, Felipe Piñera |
| --- | --- |
| Rut | 20.672.246-0, 20.009.075-6,18.637.008-2 |
| Carrera | Ing. Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | RutaSmart |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Business Intelligence, Analítica de Datos, Automatización con IA |
| Competencias | Bases de Datos, Desarrollo Backend, Inteligencia Artificial / Machine Learning, Business Intelligence / Visualización de Datos, Metodologías Ágiles / Gestión de Proyectos |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca automatizar la creación de reportes simples en Power BI, una tarea repetitiva que consume tiempo en los equipos de BI. Escogimos este tema porque la automatización de procesos con IA es una tendencia con alta demanda laboral. La situación se sitúa en el sector financiero/asegurador con datos reales, impactando a equipos de BI, analistas y áreas de negocio. El aporte de valor es automatizar el flujo completo: solicitud en lenguaje natural → SQL → dashboard en Power BI con plantillas controladas, ahorrando tiempo, reduciendo errores y estandarizando reportes. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Diseñar e implementar un asistente que interprete solicitudes en lenguaje natural, genere SQL válido y produzca dashboards simples de Power BI desde plantillas controladas. El usuario escribe su solicitud en Streamlit, la IA genera una definición JSON, Python valida y ejecuta SQL, y se completa una plantilla Power BI. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra competencias de Bases de Datos (diseño del Data Warehouse y consultas SQL), Desarrollo Backend (programación en Python y orquestación de componentes), Inteligencia Artificial (uso de LLMs para interpretar lenguaje natural), Business Intelligence (generación de dashboards en Power BI) y Metodologías Ágiles (Scrum para planificar y controlar el desarrollo). Estas competencias son necesarias para abordar la problemática: los datos requieren modelado y consultas, la automatización requiere programación e IA, y el proyecto requiere gestión. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses son BI, automatización e IA aplicada a datos. El proyecto refleja esto al combinar Power BI, automatización de reportes, IA con LLMs y arquitectura de datos. Nos permite ganar experiencia en integración de IA con BI y fortalecer Python, SQL, Power BI y metodologías ágiles. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - El proyecto es factible porque el plan de trabajo en Sprints se ajusta al semestre. Los materiales son gratuitos o accesibles (SQL Server Express, Python, Streamlit, OpenAI, Power BI Desktop, VS Code, Git). Factores facilitadores: documentación disponible, apoyo docente, datos sintéticos. Dificultades: costo de OpenAI (se controla consumo y se usa Azure como alternativa), integración con Power BI (pruebas tempranas y plantillas predefinidas como contingencia). |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar un asistente inteligente que interprete solicitudes en lenguaje natural, genere SQL válido y produzca automáticamente dashboards simples de Power BI a partir de plantillas controladas, utilizando datos reales de una aseguradora. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar y documentar la estructura de la base de datos real de la aseguradora. - Desarrollar un catálogo de metadatos para validar tablas y campos. - Implementar módulo Python que interprete solicitudes con OpenAI y genere JSON estructurado. - Desarrollar generador de SQL de solo lectura validado contra el catálogo. - Crear interfaz Streamlit para ingreso de solicitudes y visualización. - Implementar generación automática de dashboards Power BI con plantillas 6. Implementar generación automática de dashboards Power BI con plantillas controladas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se usa Scrum con Sprints de 1 semanas. Roles: Felipe (Product Owner + Developer, Python/SQL), Ignacio (Scrum Master + Developer, Streamlit/IA), Valentín(Developer, Power BI/pruebas).

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio GitHub | Código versionado | Control de versiones |
| Avance | Mockup interfaz | Diseño Streamlit | Validar UX |
| Avance | Documentación BD real | Esquema y metadatos de la aseguradora | Base para validar SQL |
| Final | Prototipo funcional | App Streamlit completa con datos reales | Cumplimiento del objetivo |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Bases de Datos | Análisis BD real | Documentar esquema y metadatos de la aseguradora | SQL Server, documentación | 1 sem | Valentín | Datos reales |
| Bases de Datos, Backend | Catálogo metadatos | Validar tablas/campos reales | SQL, Python | 1 sem | Valentín | Para validar SQL |
| Backend, IA | Integración IA | Conectar OpenAI y generar JSON | Python, OpenAI | 2 sem | Ignacio | Proveedor intercambiable |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Análisis BD real | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catálogo metadatos |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración IA |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador SQL |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfaz Streamlit |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plantillas Power BI |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis BD real |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catálogo metadatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.